EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

แผนการทดสอบ UAT

User Acceptance Test — Test Plan

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | UAT-PLAN |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วันที่ | 15 ตุลาคม 2026 |
| อ้างอิงโค้ด | repository PrjLOMO สาขา main (commit 9834fbf) |

สารบัญ

1. บทนำ	3

1.1 วัตถุประสงค์	3

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3

2. ขอบเขต	4

2.1 อยู่ในขอบเขต	4

2.2 อยู่นอกขอบเขต	4

3. ผู้เข้าร่วมและบทบาท	5

4. สภาพแวดล้อมและข้อมูล	6

5. แนวทางและกำหนดการ	7

6. เกณฑ์	8

6.1 เกณฑ์เริ่ม (Entry)	8

6.2 เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance / Exit)	8

6.3 เกณฑ์หยุดชั่วคราว	8

7. การจัดการข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ	9

8. ความเสี่ยง	10

9. ผลงานที่ส่งมอบ	11

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

แผนนี้กำหนดวิธีการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) ของระบบ EV Monitor เพื่อให้ผู้ใช้ธุรกิจยืนยันว่าระบบตอบโจทย์การทำงานจริงของกองยาน ใช้งานง่าย และพร้อมใช้งานก่อนเปิดให้ใช้จริง ต่างจาก SIT ซึ่งเน้นความถูกต้องทางเทคนิค UAT ทดสอบผ่านหน้าเว็บด้วยสถานการณ์การทำงานจริงตามบทบาทของผู้ใช้

## 1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารออกแบบระบบ (System Design Document)

- SIT-SUM: รายงานสรุปผล SIT — ต้องได้รับอนุมัติก่อนเริ่ม UAT

- UAT-TS: กรณีทดสอบ · UAT-TP: ขั้นตอนทดสอบ · UAT-SUM: แบบสรุปผลและใบลงนามรับรอง

# 2. ขอบเขต

## 2.1 อยู่ในขอบเขต

| กลุ่มงาน | จำนวนกรณี | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| เข้าสู่ระบบและบัญชี | 7 | เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา |
| ภาพรวมและกองยาน | 7 | ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน · ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ |
| การชาร์จและแบตเตอรี่ | 4 | เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ · ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ |
| การแจ้งเตือน | 4 | ดูและรับทราบแจ้งเตือน · ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน |
| รายงาน | 5 | ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ · ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF |
| การดูแลระบบ | 5 | เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท · ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง |
| การใช้งานทั่วไป | 4 | ใช้งานบนมือถือ · ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์) |

## 2.2 อยู่นอกขอบเขต

- ความถูกต้องเชิงเทคนิคภายใน (ทดสอบแล้วใน SIT) เช่น การเข้ารหัส การสำรองข้อมูลระดับสคริปต์

- การทดสอบประสิทธิภาพและการเจาะระบบ

- ฟีเจอร์ที่ยังไม่พัฒนา: SMS, ส่งออก PDF จากเซิร์ฟเวอร์ (ปัจจุบันใช้พิมพ์หน้ารายงานเป็น PDF), SSO

# 3. ผู้เข้าร่วมและบทบาท

| บทบาทใน UAT | ผู้ที่ควรเป็น | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) | ผู้บริหาร/เจ้าของงาน | อนุมัติแผนและลงนามรับรองผล |
| ผู้นำ UAT | ตัวแทนฝ่ายธุรกิจ | ประสานผู้ทดสอบ ติดตามผล สรุปรายงาน |
| ผู้ทดสอบ — ผู้ดูแลระบบ (admin) | ผู้ดูแล IT/ผู้ดูแลระบบของลูกค้า | ทดสอบกรณีการดูแลระบบและความปลอดภัย |
| ผู้ทดสอบ — ผู้จัดการกองยาน (manager) | ผู้จัดการ/หัวหน้างานกองยาน | ทดสอบการจัดการรถ ชาร์จ แจ้งเตือน รายงาน |
| ผู้ทดสอบ — ผู้ดูรายงาน (viewer) | ผู้บริหาร/ฝ่ายที่ดูรายงาน | ทดสอบการดูข้อมูลและรายงาน ยืนยันว่าแก้ข้อมูลไม่ได้ |
| ทีมพัฒนา (สนับสนุน) | ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ | เตรียมระบบ ข้อมูล บัญชี ตอบคำถาม แก้ข้อบกพร่อง ไม่ตัดสินผลแทนผู้ใช้ |

จำนวนผู้ทดสอบที่แนะนำ: อย่างน้อยบทบาทละ 1 คน (รวม 3–5 คน) และแต่ละกรณีควรมีผู้ทดสอบที่ตรงบทบาทเป็นผู้ทำ

# 4. สภาพแวดล้อมและข้อมูล

- สภาพแวดล้อม: ระบบที่ติดตั้งแบบเดียวกับ production (HTTPS, อีเมลจริง) แต่ใช้ข้อมูลทดสอบ — แนะนำให้ใช้ระบบที่มีข้อมูลเดโม (รถ 12 คัน) และเปิดตัวจำลองข้อมูลเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสด

- บัญชี: ผู้ดูแลสร้างบัญชีทดสอบรายบทบาทด้วยการเชิญผ่านหน้า "ตั้งค่า > ผู้ใช้" ผู้ทดสอบตั้งรหัสผ่านเอง (ห้ามใช้รหัสตั้งต้นของเดโม)

- อุปกรณ์: เบราว์เซอร์ Chrome/Edge/Safari รุ่นปัจจุบัน และโทรศัพท์ 1 เครื่องสำหรับกรณีมือถือและ 2FA

- อีเมล/LINE: ใช้อีเมลจริงของผู้ทดสอบ ตรวจกล่องจดหมายและโฟลเดอร์ขยะ

- ข้อมูล: ห้ามใส่ข้อมูลส่วนบุคคลจริงของคนขับ/ลูกค้าในข้อมูลทดสอบ หลังจบ UAT ผู้ดูแลลบข้อมูลที่ผู้ทดสอบสร้างหรือกู้สู่สถานะเริ่มต้น

ก่อนเริ่ม UAT ต้องสำรองข้อมูล และตรวจให้แน่ใจว่าผู้ทดสอบไม่ได้ใช้ระบบที่มีข้อมูลกองยานจริงของลูกค้า

# 5. แนวทางและกำหนดการ

| ระยะ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. เตรียมการ | ตรวจเกณฑ์เริ่ม สร้างบัญชี/ข้อมูลทดสอบ อธิบายแผน ฝึกใช้งานสั้น ๆ (≈ 1 ชั่วโมง) | ทีมพัฒนา + ผู้นำ UAT |
| 2. ทดสอบรอบที่ 1 | ผู้ทดสอบทำตาม UAT-TP บันทึกผล ผ่าน/ไม่ผ่าน และข้อสังเกต | ผู้ทดสอบ |
| 3. แก้ไข | ทีมพัฒนาแก้ข้อบกพร่อง/ปรับข้อความตามข้อสังเกต | ทีมพัฒนา |
| 4. ทดสอบซ้ำ | ผู้ทดสอบทดสอบซ้ำเฉพาะกรณีที่ไม่ผ่านและที่ได้รับผลกระทบ | ผู้ทดสอบ |
| 5. ลงนามรับรอง | สรุปผลใน UAT-SUM และลงนาม | ผู้สนับสนุนโครงการ |

กำหนดวันที่จริงให้ผู้นำ UAT ระบุในแบบสรุปผล (UAT-SUM) ระยะเวลาโดยประมาณของการทดสอบรอบที่ 1 คือ 1–2 วันทำการต่อผู้ทดสอบ

# 6. เกณฑ์

## 6.1 เกณฑ์เริ่ม (Entry)

- SIT เสร็จและได้รับอนุมัติ (ไม่มีข้อบกพร่องวิกฤต/สูงค้างอยู่)

- ระบบ UAT ติดตั้งและตรวจสอบแล้ว มีบัญชีทดสอบทุกบทบาท

- ผู้ทดสอบได้รับคำอธิบายและเอกสาร UAT-TP

- สำรองข้อมูลก่อนเริ่ม

## 6.2 เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance / Exit)

- กรณีลำดับ "สูง" (19 กรณี) ผ่านทั้งหมด

- กรณีทั้งหมดผ่านอย่างน้อย 90%

- ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตหรือสูงที่ยังเปิดอยู่

- ข้อบกพร่องระดับกลาง/ต่ำที่เหลือมีแผนแก้ไขที่ผู้สนับสนุนโครงการเห็นชอบ

- ผู้ทดสอบตัวแทนทุกบทบาทลงนามว่าระบบใช้งานได้ตามความต้องการ

## 6.3 เกณฑ์หยุดชั่วคราว

- ระบบใช้งานไม่ได้ต่อเนื่องจนทำกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้

- พบข้อมูลรั่วไหลหรือสิทธิ์ผิดพลาดร้ายแรง

- ผู้ทดสอบใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

# 7. การจัดการข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

| ระดับ | ความหมายสำหรับผู้ใช้ | ผลต่อการยอมรับ |
| --- | --- | --- |
| วิกฤต | ใช้งานไม่ได้ ข้อมูลเสีย/รั่ว หรือสิทธิ์ผิด | ไม่ยอมรับจนกว่าแก้ |
| สูง | ฟังก์ชันสำคัญใช้ไม่ได้ ไม่มีทางเลี่ยง | ไม่ยอมรับจนกว่าแก้ |
| กลาง | ใช้งานได้แต่ไม่สะดวก/ผลไม่ถูกบางกรณี | ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ต้องมีแผนแก้ |
| ต่ำ | ข้อความ รูปลักษณ์ ข้อเสนอแนะ | ยอมรับได้ บันทึกไว้พัฒนาต่อ |

ผู้ทดสอบบันทึกใน UAT-SUM หัวข้อ "บันทึกข้อบกพร่อง": รหัสกรณี สิ่งที่ทำ สิ่งที่เห็นจริง สิ่งที่คาดหวัง ภาพหน้าจอ (ที่ไม่มีข้อมูลลับ) และระดับที่คิดว่าเหมาะสม ผู้นำ UAT และทีมพัฒนาร่วมกันจัดระดับสุดท้าย

# 8. ความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การรับมือ |
| --- | --- |
| ผู้ทดสอบไม่มีเวลา/ไม่ตรงบทบาท | นัดหมายล่วงหน้า แบ่งกรณีตามบทบาท จัดช่วงทดสอบที่กำหนดไว้ |
| เข้าใจฟังก์ชันต่างจากที่ออกแบบ | อธิบายก่อนเริ่ม จดเป็นข้อเสนอแนะ/ข้อเรียกร้องใหม่ ไม่ใช่ข้อบกพร่อง จนกว่าผู้นำ UAT ตัดสิน |
| อีเมลไม่ถึง/ถูกจัดเป็นขยะ | ตรวจโฟลเดอร์ขยะ แจ้งทีมพัฒนาตรวจการตั้งค่า SMTP/โดเมนผู้ส่ง |
| ข้อมูลเดโมไม่ตรงบริบทจริง | ระบุในผลว่ากรณีใดต้องทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลจริงก่อนเปิดใช้ |

# 9. ผลงานที่ส่งมอบ

- แผนนี้ · UAT-TS · UAT-TP (ที่ผู้ทดสอบกรอกผลแล้ว) · UAT-SUM ที่ลงนาม

- รายการข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ และสถานะ