EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

รายงานซ้อมการทดสอบ UAT (Dry Run)

UAT Dry Run Report — ทดสอบโดยทีมพัฒนา ไม่ใช่การยอมรับของผู้ใช้

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | UAT-DRY |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วันที่ | 15 ตุลาคม 2026 |
| อ้างอิงโค้ด | repository PrjLOMO สาขา main (commit 9834fbf) |
| สถานะ | ซ้อม — ไม่ใช่ผลการยอมรับของผู้ใช้ |

สารบัญ

1. สรุป	3

2. สภาพแวดล้อมและวิธีทดสอบ	4

3. ผลรายกรณี	5

4. ข้อสังเกตที่พบ	8

5. สิ่งที่เหลือสำหรับ UAT จริง	9

เอกสารนี้ไม่ใช่ผล UAT — เป็นรายงานการซ้อม UAT (UAT dry run) ที่ทีมพัฒนาทดสอบตามกรณีใน UAT-TS/TP ด้วยตนเองบนชุดทดสอบ เพื่อตรวจว่ากรณีทดสอบทำได้จริงและระบบตอบตามเกณฑ์ ก่อนส่งให้ผู้ใช้ธุรกิจ ไม่สามารถใช้แทนการทดสอบและการลงนามรับรองของผู้ใช้ (UAT-SUM ยังเป็นแบบฟอร์มว่าง)

# 1. สรุป

| ตัวชี้วัด | ค่า |
| --- | --- |
| กรณีทั้งหมด | 36 |
| ผ่าน | 22 (61%) |
| ผ่านบางส่วน (ระบุส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ) | 13 (36%) |
| ไม่ได้ทดสอบ | 1 |
| ไม่ผ่าน | 0 |
| ข้อสังเกตที่พบ | 2 (UAT-F01 แก้แล้ว, UAT-F02 ยังเปิด — ดูหัวข้อ 4) |

ผลโดยรวม: ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ธุรกิจจะใช้ทำงานตามเกณฑ์ยอมรับที่เขียนไว้ได้ทุกกรณีที่ทดสอบ ไม่พบกรณีที่ไม่ผ่าน พบข้อสังเกตด้านการใช้งานของบทบาทผู้ดูรายงาน 1 รายการ และปรับกรณี UAT-14 และบทบาทผู้ทดสอบในกรณีอื่นให้ตรงกับสิทธิ์จริงของระบบ (viewer เห็นเฉพาะรายงาน)

# 2. สภาพแวดล้อมและวิธีทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โค้ด | สาขา main commit 9834fbf (รวมตัวกั้น Origin) |
| สภาพแวดล้อม | docker compose ชุดทดสอบในเครื่องพัฒนา (ข้อมูลเดโม ตัวจำลอง Mailpit สำหรับอีเมล) ไม่แตะระบบจริง และลบทิ้งหลังทดสอบ |
| ผู้ทดสอบ | ทีมพัฒนา (ผู้ช่วยอัตโนมัติควบคุมเบราว์เซอร์ในแอป) ไม่ใช่ผู้ใช้ธุรกิจ |
| บทบาทที่ใช้ | ผู้ดูแล (admin) ผู้จัดการ (manager) ผู้ดูรายงาน (viewer) และผู้ถูกเชิญใหม่ 1 คน |
| ข้อจำกัด | ใช้เบราว์เซอร์เดียว (Chromium ในแอป) หน้าจอจำลองมือถือ ไม่มี LINE จริง ไม่มีแอป Authenticator จริง (คำนวณรหัส TOTP แทน) ไม่ได้ทดสอบพิมพ์/PDF |
| ข้อมูลที่เกิดจากการทดสอบ | รถ EV-901 คนขับ สถานี S7 ตารางส่งรายงาน รถสันดาป และผู้ใช้ทดสอบ อยู่ในชุดทดสอบที่ลบแล้ว ไม่มีผลกับระบบจริงหรือข้อมูลเดโมบนเซิร์ฟเวอร์ |

# 3. ผลรายกรณี

| รหัส | กรณีทดสอบ | บทบาท | สำคัญ | ผล | สิ่งที่พบ | ส่วนที่ยังไม่ได้ทดสอบ / ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ | ทุกบทบาท | สูง | ผ่านบางส่วน | ล็อกอินด้วยบัญชีผู้จัดการ เห็นแดชบอร์ดและเมนูตามบทบาท ฟอร์มและโลโก้ถูกต้อง | ไม่ได้กดปุ่มออกจากระบบบนหน้าจอและไม่ได้ทดสอบปุ่ม Back หลังออก (ทดสอบออกจากระบบผ่าน API: session ใช้ไม่ได้) |
| UAT-02 | รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา | ทุกบทบาท | กลาง | ผ่านบางส่วน | รหัสผิดและอีเมลไม่มีในระบบ แสดงข้อความเดียวกัน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" | ไม่ได้ทดสอบการหยุดให้ลองเมื่อผิดซ้ำมาก (ครอบคลุมใน SIT-AUTH-03) |
| UAT-03 | ตอบรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่านครั้งแรก | ผู้ถูกเชิญ | สูง | ผ่าน | เปิดลิงก์เชิญ เห็นอีเมลและบทบาท รหัสสั้นเกินถูกปฏิเสธ ตั้งรหัสถูกแล้วเข้าแดชบอร์ด เปิดลิงก์เดิมซ้ำได้ข้อความ "ลิงก์ใช้ไม่ได้" |  |
| UAT-04 | ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสใหม่ | ทุกบทบาท | สูง | ผ่าน | ขอลืมรหัสผ่าน ได้อีเมล (Mailpit) ตั้งรหัสใหม่ได้ รหัสเก่าเข้าไม่ได้ ลิงก์เดิมใช้ซ้ำไม่ได้ |  |
| UAT-05 | เปลี่ยนรหัสผ่านที่ "บัญชีของฉัน" | ทุกบทบาท | กลาง | ผ่าน | เปลี่ยนรหัสที่ "บัญชีของฉัน" แจ้งว่าอุปกรณ์อื่นถูกออกจากระบบ session เครื่องอื่นได้ 401 |  |
| UAT-06 | เปิดใช้ 2FA ด้วยแอป Authenticator | ทุกบทบาท | สูง | ผ่านบางส่วน | เปิด 2FA ด้วยรหัสลับ/QR รหัสผิดถูกปฏิเสธ ได้รหัสสำรอง 8 ชุด เข้าสู่ระบบครั้งถัดไปต้องกรอกรหัส รหัสผิดถูกปฏิเสธ รหัสถูกเข้าได้ | ใช้รหัส TOTP ที่คำนวณจากรหัสลับแทนแอปในมือถือ ไม่ได้ทดสอบเข้าด้วยรหัสสำรอง |
| UAT-07 | ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือนของตนเอง | ทุกบทบาท | ต่ำ | ผ่าน | ปิด/เปิดอีเมลแจ้งเตือนได้และบันทึกแล้ว; ปิดเตือนความปลอดภัยแล้วระบบขอรหัสผ่านยืนยัน (ยังไม่ปิดจนกว่ายืนยัน) |  |
| UAT-10 | ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | สูง | ผ่าน | ตัวเลขแดชบอร์ด (รถ 12 คัน ขับ 4 ชาร์จ 2 แบตต่ำ 2 แจ้งเตือน 5) ตรงกับรายการรถ |  |
| UAT-11 | ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | สูง | ผ่าน | ค้นหาด้วยทะเบียน/ชื่อคนขับได้ กรองสถานะ "กำลังชาร์จ" ได้ 2 คัน เรียงแบตน้อย→มากถูก แบ่งหน้าไม่ซ้ำ ไม่พบข้อมูลแสดงข้อความ |  |
| UAT-12 | ดูรายละเอียดรถรายคัน | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | สูง | ผ่าน | หน้ารายละเอียดรถ (EV-003) มีคนขับ ตำแหน่ง SoH ประสิทธิภาพ กราฟ 24 ชม. ทริป งานบำรุงรักษา แผนที่ ปุ่มติดต่อคนขับ ไม่มีอีโมจิ |  |
| UAT-13 | เพิ่มรถใหม่และแก้ไขข้อมูลรถ | ผู้จัดการ | สูง | ผ่านบางส่วน | เพิ่มรถ: ฟอร์มว่างแสดงข้อความช่องที่ต้องกรอก กรอกครบแล้วรถปรากฏในรายการและยังอยู่หลังโหลดใหม่ | ไม่ได้ทดสอบการแก้ไขข้อมูลรถที่มีอยู่ |
| UAT-14 | ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเฉพาะรายงานและแก้ข้อมูลไม่ได้ | ผู้ดูรายงาน | สูง | ผ่าน | viewer เห็นเฉพาะรายงาน; หลังแก้ UAT-F01: เข้าสู่ระบบแล้วไปหน้ารายงานทันที เมนูมีเฉพาะ "รายงาน" เปิดหน้าอื่น (แดชบอร์ด รถ ตั้งค่า) ถูกพากลับหน้ารายงาน ไม่มี error 403 ในคอนโซล; API ปฏิเสธ 403 | ก่อนแก้พบ UAT-F01 (เมนูแสดงทุกหน้า/แสดงหน้าไม่มีสิทธิ์) — แก้และตรวจซ้ำแล้ว |
| UAT-15 | ดูแผนที่ตำแหน่งรถ | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | กลาง | ผ่านบางส่วน | แผนที่แสดงหมุดรถและสถานี กดหมุดเห็นรหัส สถานะ แบต ระยะ ความเร็ว คนขับ และลิงก์ "ดูรายละเอียด" | ไม่ได้ทดสอบการกรองสถานะบนแผนที่ด้วยการกดปุ่ม |
| UAT-16 | มอบหมายและจัดการข้อมูลคนขับ | ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | เพิ่มคนขับและผูกกับรถที่ยังไม่มีคนขับ (รายการเลือกแสดงเฉพาะรถที่ว่าง) บันทึกสำเร็จ | ไม่ได้ตรวจหน้าอันดับ/เหตุการณ์ของคนขับใหม่ (ยังไม่มีทริป) |
| UAT-20 | เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ | ผู้จัดการ | สูง | ผ่าน | เพิ่มสถานีได้; ลดช่องต่ำกว่าที่ใช้อยู่ได้ข้อความ "ตอนนี้ใช้งานอยู่ 3 ช่อง ลดจำนวนช่องต่ำกว่านี้ไม่ได้"; ลบสถานีที่มีประวัติได้ข้อความ "ลบไม่ได้" |  |
| UAT-21 | ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ | ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | ปรับเป้าหมาย 90→85% แล้วเวลาที่เหลือปรับตาม; หยุดชาร์จแล้วเซสชันหายจากรายการกำลังชาร์จและไปอยู่ในประวัติสถานะ "หยุด" |  |
| UAT-22 | ดูประวัติการชาร์จและโหลดไฟของสถานี | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | กลาง | ผ่านบางส่วน | ประวัติการชาร์จแสดงครบ 7 รายการ กราฟโหลดรายชั่วโมงแสดง | ข้อมูลน้อยจึงไม่มีการแบ่งหน้าให้ทดสอบ |
| UAT-23 | ดูสุขภาพแบตเตอรี่ (SoH) | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | ต่ำ | ผ่าน | หน้าแบตเตอรี่แสดง SoH เฉลี่ย 96.1% รถที่ต้องชาร์จเร็วที่สุด (EV-003, EV-010) คำแนะนำ และแนวโน้ม |  |
| UAT-30 | ดูและรับทราบแจ้งเตือน | ผู้จัดการ | สูง | ผ่านบางส่วน | แจ้งเตือนแยกระดับ รับทราบ 1 รายการ ค้าง 6→5 รับทราบทั้งหมด ค้าง 0 | ไม่ได้ทดสอบการกรองตามระดับ; ไม่มีข้อความยืนยัน (toast) เมื่อรับทราบ |
| UAT-31 | ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน | ผู้ดูแล | สูง | ผ่านบางส่วน | เปลี่ยนเกณฑ์ออฟไลน์ 30→45 นาที บันทึกแล้วยังอยู่หลังโหลดใหม่ | ไม่ได้ทดสอบการสลับสวิตช์ช่องทางอีเมล/LINE |
| UAT-32 | ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อรถออฟไลน์/แบตวิกฤต | ผู้จัดการ | สูง | ผ่าน | เกิดแจ้งเตือนวิกฤต → ได้อีเมล 1 ฉบับต่อ admin/manager (ไม่ส่ง viewer) หัวเรื่องภาษาไทย มีลิงก์ไปหน้าแจ้งเตือน (ทดสอบผ่าน Mailpit) | ข้อความอีเมลที่ทดสอบมีอักขระ ? เพราะ shell ส่งภาษาไทยผิดรหัสตอนสร้างข้อมูลทดสอบ ไม่ใช่ข้อบกพร่องของระบบ |
| UAT-33 | ส่งข้อความทดสอบเข้า LINE | ผู้ดูแล | ต่ำ | ไม่ได้ทดสอบ |  | ไม่ได้ตั้งค่า LINE (ต้องใช้ token จริง) ผู้ใช้ทดสอบเมื่อพร้อม |
| UAT-40 | ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ | ผู้ดูรายงาน | สูง | ผ่าน | เปลี่ยนช่วง (ปี→ไตรมาส 3) และยี่ห้อ (BYD) ตัวเลขเปลี่ยนและน้อยกว่ายอดรวม หน่วย ฿ kWh กม. ถูกต้อง |  |
| UAT-41 | ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF | ผู้ดูรายงาน | สูง | ผ่านบางส่วน | ส่งออก Excel ได้ไฟล์ .xlsx ชื่อมีวันที่ (2026-10-15) | ไม่ได้เปิดไฟล์เทียบตัวเลขด้วยตา (SIT เทียบแล้ว) และไม่ได้ทดสอบพิมพ์/PDF ที่ต้องดูผลจริงบนเครื่องพิมพ์ |
| UAT-42 | ปรับสมมติฐานของรายงาน | ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | ค่านอกช่วงถูกปฏิเสธพร้อมช่วงที่ยอมรับ ("ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2"); แก้ค่า CO₂ แล้วรายงานคำนวณใหม่ |  |
| UAT-43 | ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล | ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | เพิ่มตารางส่งรายสัปดาห์ เห็นเวลาส่งครั้งถัดไป กด "ส่งทดสอบตอนนี้" ได้อีเมลสรุป + ไฟล์ Excel แนบ |  |
| UAT-44 | ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV และ TCO | ผู้จัดการ | ต่ำ | ผ่านบางส่วน | เพิ่มรถสันดาป: ฟอร์มว่างแสดงข้อความช่องที่ต้องกรอก กรอกครบแล้วขึ้นในรายการ | ไม่ได้ทดสอบการแก้รายการ TCO |
| UAT-50 | เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท | ผู้ดูแล | สูง | ผ่าน | เชิญผู้ใช้ด้วยอีเมลและบทบาท ได้ลิงก์ (แสดงครั้งเดียว อายุ 7 วัน) และส่งอีเมลคำเชิญ; ผู้ถูกเชิญเข้าใช้ได้ตามขั้นใน UAT-03 |  |
| UAT-51 | ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง | ผู้ดูแล | สูง | ผ่าน | ปิดบัญชี viewer ขณะล็อกอินอยู่ → session หลุดทันที เข้าสู่ระบบไม่ได้ เปิดใหม่ได้; ผู้ดูแลแก้ไขตัวเองไม่ได้ (ฟอร์มบอก "ปิดบัญชีตัวเองไม่ได้") |  |
| UAT-52 | ดูบันทึกกิจกรรม (audit log) | ผู้ดูแล | สูง | ผ่าน | บันทึกกิจกรรมแสดงผู้ทำ เวลา หมวด การกระทำภาษาไทย ชื่อฟิลด์ที่แก้ ไม่มีรหัสผ่านหรือค่าที่กรอก มีตัวกรองหมวด/ค้นหา/วันที่ | ไม่ได้ลองใช้ตัวกรองทีละตัว (SIT ทดสอบแล้ว) |
| UAT-53 | บังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแลและรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ | ผู้ดูแล | กลาง | ผ่านบางส่วน | เปิดนโยบายบังคับ 2FA ได้; ผู้ดูแลที่ยังไม่เปิด 2FA ถูกพาไปหน้าบัญชีพร้อมข้อความ และเข้าหน้าอื่นไม่ได้ | ไม่ได้ทดสอบการรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้อื่น (ไม่มีผู้ใช้อื่นที่เปิด 2FA ในชุดทดสอบ) |
| UAT-54 | แบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นและความปลอดภัย | ผู้ดูแล | ต่ำ | ผ่านบางส่วน | ผู้ดูแลเห็นแบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นพร้อมปุ่มไปจัดการ และชื่อบัญชีที่เสี่ยง | ไม่ได้ทดสอบว่าแบนเนอร์หายหลังแก้ทุกบัญชี (เคยตรวจบนระบบจริงตอนติดตั้ง) |
| UAT-60 | ใช้งานบนมือถือ | ทุกบทบาท | สูง | ผ่าน | ที่ 375px ทุกหน้าไม่มีแถบเลื่อนแนวนอน เมนูข้างเปิด/ปิดได้ อ่านและกดได้ | ทดสอบด้วยเบราว์เซอร์จำลองหน้าจอ ไม่ใช่เครื่องมือถือจริง |
| UAT-61 | ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์) | ผู้ดูแล/ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | เปิดหน้าแจ้งเตือนค้างไว้ เมื่อเกิดแจ้งเตือนใหม่ รายการขึ้นเองภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่โหลดซ้ำ |  |
| UAT-62 | ภาษา ตัวอักษร และความเข้าใจง่ายของข้อความ | ทุกบทบาท | กลาง | ผ่านบางส่วน | ข้อความ ปุ่ม ข้อผิดพลาดที่พบทั้งหมดเป็นภาษาไทยที่เข้าใจ ไม่พบอีโมจิ | สุ่มตรวจเฉพาะหน้าที่ใช้ทดสอบ |
| UAT-63 | ระบบรองรับกรณีไม่มีข้อมูล | ผู้จัดการ | กลาง | ผ่าน | ระบบกองยานว่างเปล่า: ทุกหน้าเปิดได้ ไม่มี NaN ค่าเฉลี่ยแสดง "–" | ตรวจในการทดสอบ SIT-UI-03 |

# 4. ข้อสังเกตที่พบ

| รหัส | ข้อสังเกต | ระดับ | ข้อเสนอ |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-F01 | ผู้ดูรายงาน (viewer) เห็นเมนูทุกหน้า ทั้งที่เข้าได้เฉพาะรายงาน และหลังเข้าสู่ระบบถูกพาไปหน้าแดชบอร์ดที่แสดง "ไม่มีสิทธิ์" ก่อน | ต่ำ–กลาง (การใช้งาน) | แก้แล้ว: ซ่อนเมนูที่ viewer เข้าไม่ได้ พา viewer ไปหน้ารายงานหลังเข้าสู่ระบบและเมื่อเปิดหน้าอื่น (proxy.ts, navConfig.ts) และไม่เรียก /alerts ที่ได้ 403 — ตรวจซ้ำในเบราว์เซอร์แล้ว ผู้จัดการ/ผู้ดูแลไม่เปลี่ยน |
| UAT-F02 | การรับทราบแจ้งเตือนไม่มีข้อความยืนยัน (ตัวเลขค้างลดลงอย่างเดียว) และหน้าประวัติการชาร์จยังไม่มีข้อมูลมากพอให้ทดสอบการแบ่งหน้า | ต่ำ | พิจารณาเพิ่ม toast เมื่อรับทราบ; ผู้ใช้ทดสอบการแบ่งหน้าเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น |

# 5. สิ่งที่เหลือสำหรับ UAT จริง

- ให้ผู้ใช้ธุรกิจทดสอบตาม UAT-TP ด้วยบทบาทของตนบนระบบ UAT (ข้อมูลทดสอบ) โดยเฉพาะส่วนที่ซ้อมไม่ได้: การอ่านเข้าใจของข้อความ/หน้าจอ ความเหมาะสมของรายงาน พิมพ์/PDF มือถือจริง แอป Authenticator จริง และ LINE (ถ้าใช้)

- UAT-F01 แก้แล้ว — ผู้ทดสอบ viewer จะเห็นเฉพาะเมนูรายงานตามที่กรณี UAT-14 ระบุ

- ก่อนเริ่ม: สำรองข้อมูล ตรวจว่าใช้ข้อมูลทดสอบ ไม่ใช่ข้อมูลกองยานจริง สร้างบัญชีทดสอบรายบทบาทด้วยการเชิญ

- ผลที่ผู้ใช้กรอกใน UAT-SUM และใบลงนามเป็นหลักฐานการยอมรับ — รายงานซ้อมนี้ไม่ใช้แทน