EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

แผนการทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Plan

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | SIT-PLAN |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วันที่ | 15 ตุลาคม 2026 |
| อ้างอิงโค้ด | repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f) |
| ผู้จัดทำ | ทีมพัฒนา EV Monitor |

สารบัญ

1. บทนำ	3

1.1 วัตถุประสงค์	3

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3

2. ขอบเขตการทดสอบ	4

2.1 อยู่ในขอบเขต	4

2.2 อยู่นอกขอบเขต	4

3. แนวทางการทดสอบ	6

3.1 ระดับและชนิดการทดสอบ	6

3.2 เทคนิคออกแบบกรณีทดสอบ	6

3.3 ลำดับความสำคัญ	6

4. สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ	7

4.1 ข้อมูลทดสอบ	7

5. บทบาทและความรับผิดชอบ	8

6. ตารางเวลาและกิจกรรม	9

7. เกณฑ์เริ่ม หยุดชั่วคราว และเสร็จสิ้น	10

7.1 เกณฑ์เริ่มการทดสอบ (Entry)	10

7.2 เกณฑ์หยุดชั่วคราว (Suspension)	10

7.3 เกณฑ์เสร็จสิ้น (Exit)	10

8. การจัดการข้อบกพร่อง	11

9. ความเสี่ยงของการทดสอบ	12

10. ผลงานที่ส่งมอบและการติดตามความครอบคลุม	13

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

แผนการทดสอบนี้กำหนดวิธีการ ขอบเขต สภาพแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ และเกณฑ์ของการทดสอบการทำงานร่วมกัน (System Integration Test: SIT) ของระบบ EV Monitor เพื่อยืนยันว่าส่วนประกอบทั้งหมด ได้แก่ เว็บ (Next.js), API (Fastify), ฐานข้อมูล (PostgreSQL), งานเบื้องหลัง, การแจ้งเตือน (อีเมล/LINE), การสำรองข้อมูล และพร็อกซี HTTPS (Caddy) ทำงานร่วมกันได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ใน "เอกสารออกแบบระบบ"

## 1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารออกแบบระบบ (System Design Document) เวอร์ชัน 1.0

- SIT-TS: กรณีทดสอบ (Test Scenario)

- SIT-TP: ขั้นตอนทดสอบ (Test Procedure)

- SIT-SUM: รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary)

- UAT-PLAN: แผนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (ดำเนินการหลังผ่านเกณฑ์ SIT)

- design/HANDOFF.md, SECURITY.md, api/README.md, db/README.md

# 2. ขอบเขตการทดสอบ

## 2.1 อยู่ในขอบเขต

| หมวด | สิ่งที่ทดสอบ | จำนวนกรณี |
| --- | --- | --- |
| การยืนยันตัวตน | ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie · ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน · จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี ... | 9 |
| การยืนยันสองขั้น (2FA) | ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP · ล็อกอินสองขั้นด้วย challenge · รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้ ... | 4 |
| ผู้ใช้และสิทธิ์ | สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin · แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี · ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1 ... | 4 |
| กองยาน | เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า · รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง · บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน | 3 |
| คนขับ | จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ | 1 |
| การชาร์จ | จัดการสถานีชาร์จ · ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ | 2 |
| แจ้งเตือน | รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด · กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์ | 2 |
| รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest) | ingest ตรวจ API key และขอบเขต · ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน · ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ | 3 |
| งานเบื้องหลัง | ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์ · ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้) | 2 |
| เรียลไทม์ (SSE) | GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน | 1 |
| การแจ้งเตือนออกนอกระบบ | LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ · อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ · ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล ... | 5 |
| รายงาน | ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ · ส่งออก Excel · ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล ... | 5 |
| บันทึกกิจกรรม | ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก · audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้ · ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม | 3 |
| ความปลอดภัย | CSP แบบ nonce และ security headers · cookie session และ CSRF · ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน ... | 4 |
| ฐานข้อมูล | ตรวจ migration ตอนเริ่ม API · ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า · schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration | 3 |
| สำรองและกู้คืน | สำรองประจำวันและตรวจไฟล์ · ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล · กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ | 3 |
| การติดตั้งและเครือข่าย | HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ · พอร์ตและไฟร์วอลล์ · อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525) ... | 4 |
| เว็บและการเชื่อมต่อ | เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า · รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live) · มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง | 3 |

## 2.2 อยู่นอกขอบเขต

- การทดสอบหน่วย (unit) ภายในแต่ละฟังก์ชัน — ทำโดยผู้พัฒนาและรวมอยู่ในชุดทดสอบ API แล้ว แต่ SIT ใช้ผลเป็นหลักฐานประกอบ

- การยอมรับเชิงธุรกิจจากผู้ใช้จริง — เป็นขอบเขตของ UAT

- การทดสอบประสิทธิภาพ/โหลดสูง และการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ ดูหัวข้อความเสี่ยง)

- ฟีเจอร์ที่ยังไม่พัฒนา: SMS, ส่งออก PDF จากเซิร์ฟเวอร์, SSO

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์/ระบบภายนอกจริงของลูกค้า (ใช้ตัวจำลองและคำขอ ingest ทดสอบแทน)

# 3. แนวทางการทดสอบ

## 3.1 ระดับและชนิดการทดสอบ

| ชนิด | วิธี | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| การทดสอบ API แบบบูรณาการ (อัตโนมัติ) | ยิงคำขอจริงเข้า API กับ PostgreSQL จริงที่สร้างใหม่ทุกชุด ตรวจผลตอบกลับ สถานะข้อมูล และผลข้างเคียง (อีเมล/LINE/audit) | node:test + tsx (cd api && npm test) |
| การทดสอบบนระบบที่ติดตั้งจริง (ทำมือ) | ตรวจ HTTPS ใบรับรอง ไฟร์วอลล์ อีเมลผ่าน SMTP จริง สำรอง/ส่งออก/กู้คืน การอัปเดต | curl, docker compose, สคริปต์ใน db/backup |
| การทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ (ทำมือ) | เปิดทุกหน้า ตรวจ console (CSP) การเรียก /api/v1 เรียลไทม์ มือถือ ข้อมูลว่าง | Chrome DevTools |
| การทดสอบความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน | การจำกัดการเดารหัส การปลอม X-Forwarded-For สิทธิ์ตามบทบาท 2FA CSP | ชุดทดสอบ API + ตรวจ header |

## 3.2 เทคนิคออกแบบกรณีทดสอบ

- แบ่งกลุ่มตามฟังก์ชัน (functional) และตามความเสี่ยง (risk-based): ความปลอดภัย การเงิน/พลังงาน ข้อมูลสูญหาย ได้ลำดับความสำคัญ สูง/กลาง/ต่ำ

- ค่าขอบเขตและกรณีผิดพลาด (boundary / negative) ทุกจุดที่มีการตรวจข้อมูลเข้า

- ทดสอบสิทธิ์ครบทั้ง 3 บทบาท (viewer / manager / admin) และผู้ไม่ได้ล็อกอิน

- ทดสอบเหตุการณ์ที่ขึ้นกับเวลา (เกณฑ์ออฟไลน์ อายุโทเคน ช่วงพัก) โดยจำลองเวลา

## 3.3 ลำดับความสำคัญ

| ระดับ | ความหมาย | จำนวนกรณี |
| --- | --- | --- |
| สูง | กระทบความปลอดภัย ข้อมูล หรือการใช้งานหลัก — ต้องผ่านทั้งหมดก่อนปล่อย | 33 |
| กลาง | ฟังก์ชันสำคัญที่มีทางเลี่ยง | 26 |
| ต่ำ | ฟังก์ชันเสริม/รูปลักษณ์ | 2 |

# 4. สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ

| สภาพแวดล้อม | การตั้งค่า | ใช้ทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| SIT-A: ชุดทดสอบอัตโนมัติ | PostgreSQL 16 (container ชั่วคราว พอร์ต 5433) ฐาน evmonitor_test สร้างใหม่จาก db/init/*.sql ทุกชุด; AUTH_SECRET ทดสอบ; mailer/LINE จำลองในชุดทดสอบ | กรณีทำเครื่องหมาย "อัตโนมัติ" |
| SIT-B: ระบบติดตั้งจริงจำลอง production | เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 24.04 + Docker Compose (โปรไฟล์ https) โดเมน monitor.lomo2u.com, SMTP Brevo พอร์ต 2525, offsite backup | กรณีทำมือด้านติดตั้ง/สำรอง/อีเมล |
| SIT-C: เครื่องพัฒนา (เดโม) | docker compose --profile demo up --build -d มีตัวจำลอง telemetry และ Mailpit | กรณีเว็บ/เรียลไทม์/มือถือ |

## 4.1 ข้อมูลทดสอบ

- ชุดเดโม: รถ 12 คัน คนขับ สถานี 4 แห่ง ผู้ใช้ 3 บทบาท (รหัสตั้งต้นของเดโมใช้ในเครื่องพัฒนาเท่านั้น)

- ชุดกองยานว่างเปล่า (SEED_DEMO=false) สำหรับกรณีไม่มีข้อมูล

- บัญชีและอีเมลทดสอบสำหรับ 2FA/คำเชิญ/ลืมรหัส — ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงของลูกค้า

- ข้อมูลลับ (รหัส SMTP กุญแจ age) ผู้ทดสอบกรอกเองและห้ามบันทึกลงเอกสารทดสอบ

ห้ามรันกรณีทดสอบที่แก้ไข/ลบข้อมูลบนระบบ production ที่มีข้อมูลจริง ให้ใช้ข้อมูลเดโมหรือบัญชีทดสอบ และสำรองข้อมูลก่อนทดสอบเสมอ

# 5. บทบาทและความรับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ |
| --- | --- |
| ผู้จัดการโครงการ | อนุมัติแผน ตัดสินใจเมื่อมีข้อบกพร่องระดับสูง อนุมัติปิดเฟส |
| ผู้นำการทดสอบ (Test Lead) | วางแผน ติดตามความคืบหน้า รวบรวมรายงานสรุป |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | เขียน/รันกรณีทดสอบ บันทึกผลและหลักฐาน รายงานข้อบกพร่อง |
| ผู้พัฒนา | แก้ข้อบกพร่อง เพิ่มเทสต์ป้องกันการเกิดซ้ำ |
| ผู้ดูแลระบบ (DevOps) | เตรียมสภาพแวดล้อม SIT-B ดูแลกุญแจ/ความลับ สำรอง/กู้คืน |

# 6. ตารางเวลาและกิจกรรม

| ระยะ | กิจกรรม | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. เตรียมการ | ทบทวนแผน/กรณีทดสอบ เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูล | สภาพแวดล้อมพร้อม |
| 2. รอบที่ 1 | รันชุดอัตโนมัติทั้งหมด + กรณีทำมือด้านติดตั้ง/สำรอง/อีเมล | ผลรอบที่ 1 + รายการข้อบกพร่อง |
| 3. แก้ไข | ผู้พัฒนาแก้ข้อบกพร่อง เพิ่มเทสต์ | ตัวแก้ที่ผ่านการทดสอบ |
| 4. รอบที่ 2 (regression) | รันซ้ำทั้งหมดและกรณีที่เกี่ยวกับตัวแก้ | ผลรอบที่ 2 |
| 5. สรุปผล | จัดทำรายงานสรุป ขออนุมัติเข้า UAT | SIT-SUM ที่ลงนาม |

กำหนดวันที่จริงของแต่ละระยะให้ผู้จัดการโครงการระบุในรายงานสรุป (ผลของรอบที่ 1 อยู่ในเอกสาร SIT-SUM)

# 7. เกณฑ์เริ่ม หยุดชั่วคราว และเสร็จสิ้น

## 7.1 เกณฑ์เริ่มการทดสอบ (Entry)

- โค้ดที่ทดสอบถูกกำหนด commit/เวอร์ชันชัดเจน และ build ผ่าน

- ชุดทดสอบอัตโนมัติรันได้ (ฐานข้อมูลทดสอบพร้อม)

- สภาพแวดล้อม SIT-B ติดตั้งครบและมีการสำรองข้อมูลก่อนเริ่ม

- กรณีทดสอบและขั้นตอนผ่านการทบทวน

## 7.2 เกณฑ์หยุดชั่วคราว (Suspension)

- พบข้อบกพร่องระดับวิกฤตที่ทำให้ทดสอบต่อไม่ได้ (เช่น ล็อกอินไม่ได้ทั้งระบบ)

- สภาพแวดล้อมล่มหรือข้อมูลทดสอบเสียหาย

- พบว่าการทดสอบกระทบข้อมูลจริงบน production

## 7.3 เกณฑ์เสร็จสิ้น (Exit)

- กรณีลำดับความสำคัญ "สูง" ผ่านครบ 100%

- กรณีทั้งหมดผ่านอย่างน้อย 95% และกรณีที่ไม่ผ่านมีแผนแก้ไข/ยอมรับความเสี่ยงที่ลงนามแล้ว

- ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตหรือสูงที่ยังเปิดอยู่

- ชุดทดสอบอัตโนมัติผ่านทั้งหมดในรอบ regression สุดท้าย

- รายงานสรุปผลได้รับการอนุมัติ

# 8. การจัดการข้อบกพร่อง

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง | เป้าหมายการแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| วิกฤต (Critical) | ระบบใช้ไม่ได้ ข้อมูลเสียหาย/รั่วไหล หรือช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรง | ข้ามการยืนยันตัวตนได้ ข้อมูลหาย | แก้ทันที ก่อนทดสอบต่อ |
| สูง (High) | ฟังก์ชันหลักใช้ไม่ได้ ไม่มีทางเลี่ยง | แจ้งเตือนไม่ส่ง ส่งออกรายงานล้มเหลว | แก้ก่อนผ่านเกณฑ์ SIT |
| กลาง (Medium) | ฟังก์ชันผิดพลาดแต่มีทางเลี่ยง | กรองข้อมูลบางกรณีไม่ถูก | แก้ภายในรอบถัดไป |
| ต่ำ (Low) | รูปลักษณ์/ข้อความ/ข้อเสนอแนะ | คำสะกดผิด | ตามความเหมาะสม |

ขั้นตอน: พบ → บันทึก (รหัส ข้อความ ขั้นตอนทำซ้ำ หลักฐาน ระดับ) → วิเคราะห์ → แก้ไขพร้อมเพิ่มเทสต์ → ทดสอบซ้ำ → ปิด ข้อบกพร่องที่ผู้ใช้เห็นได้ต้องมีเทสต์อัตโนมัติป้องกันการเกิดซ้ำถ้าทำได้

# 9. ความเสี่ยงของการทดสอบ

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- |
| ชุดอัตโนมัติรันนาน (≈ 45 นาทีบนเครื่องที่ใช้ทดสอบ) เพราะรันทีละไฟล์และใช้ bcrypt | ได้ผลช้า รอบแก้ไขยืด | รันเฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้องระหว่างแก้ไข รันเต็มชุดตอนสรุป |
| กรณีทำมือด้านเว็บ (หน้าจอ มือถือ) ยังไม่มีเทสต์อัตโนมัติ end-to-end | ปัญหาการแสดงผลหลุดรอด | ทำตามขั้นตอนและกรอกผล; พิจารณาเพิ่ม Playwright ในอนาคต |
| ผู้ให้บริการอีเมล/LINE ภายนอกมีโควตาและการอนุญาต IP | ทดสอบส่งจริงได้จำกัด | ใช้บัญชีทดสอบ จำกัดจำนวนครั้ง ตรวจ SMTP verify ก่อน |
| ไม่มีการทดสอบโหลด/เจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ | ประสิทธิภาพและช่องโหว่ที่ซับซ้อนยังไม่ถูกพิสูจน์ | บันทึกเป็นงานถัดไปก่อนขยายสู่ผู้ใช้จำนวนมาก |
| ทดสอบกระทบข้อมูลบนระบบจริง | ข้อมูลเสียหาย | ใช้บัญชี/ข้อมูลทดสอบ สำรองก่อนเสมอ |

# 10. ผลงานที่ส่งมอบและการติดตามความครอบคลุม

- แผนการทดสอบ (เอกสารนี้) · กรณีทดสอบ (SIT-TS) · ขั้นตอนทดสอบ (SIT-TP) · รายงานสรุปผล (SIT-SUM)

- บันทึกผลรันของชุดอัตโนมัติ และหลักฐานการทดสอบทำมือ (ภาพหน้าจอ/ผลคำสั่ง ที่ไม่มีข้อมูลลับ)

- รายการข้อบกพร่องและสถานะ

### ความครอบคลุมตามหมวดการทำงาน

| หมวด | กรณี | สูง | กลาง | ต่ำ | อัตโนมัติ/ผสม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การยืนยันตัวตน | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| การยืนยันสองขั้น (2FA) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ผู้ใช้และสิทธิ์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| กองยาน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| คนขับ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| การชาร์จ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| แจ้งเตือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| งานเบื้องหลัง | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| เรียลไทม์ (SSE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| การแจ้งเตือนออกนอกระบบ | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| รายงาน | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| บันทึกกิจกรรม | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ความปลอดภัย | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ฐานข้อมูล | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| สำรองและกู้คืน | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| การติดตั้งและเครือข่าย | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| เว็บและการเชื่อมต่อ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| รวม | 61 | 33 | 26 | 2 | 49 |