EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

รายงานสรุปผลการทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Summary Report

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | SIT-SUM |
| เวอร์ชัน | 1.2 |
| วันที่ | 15 ตุลาคม 2026 |
| อ้างอิงโค้ด | repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f) |
| ผลรัน | อัตโนมัติ 232 ผ่าน (เต็มชุด) + 6 ไฟล์หลังแก้ 58 ผ่าน; ทำมือครบ 61/61 |
| ประวัติ | 1.0 รอบแรก · 1.1 ทดสอบครบทุกกรณี · 1.2 แก้ DEF-10 |

สารบัญ

1. สรุปผู้บริหาร	3

2. ขอบเขตและสภาพแวดล้อมที่ใช้จริง	4

3. ผลตามหมวด	5

4. ผลรายกรณีทดสอบ	6

5. ผลของชุดทดสอบอัตโนมัติรายชุด	9

6. ข้อบกพร่องและประเด็นที่พบระหว่างการทดสอบรวมระบบ	11

7. ข้อเสนอแนะและงานค้าง	12

8. การอนุมัติ	13

# 1. สรุปผู้บริหาร

SIT ดำเนินการกับโค้ดที่ commit d73864f ชุดทดสอบอัตโนมัติรันครบ 232 การทดสอบ ใน 58 ชุดย่อย ผ่านทั้งหมด ไม่มีที่ล้มเหลว ถูกยกเว้น หรือยกเลิก กรณีทำมือด้านการติดตั้งจริง (HTTPS ไฟร์วอลล์ อีเมล สำรอง/ส่งออก/กู้คืน การอัปเดต) ตรวจแล้วบนเซิร์ฟเวอร์จริงตอนติดตั้ง และกรณีที่เหลือ (เว็บ/เรียลไทม์/มือถือ/กองยานว่าง/เทียบ schema/ป้องกันกู้ทับ/ingest/cookie) ทดสอบทำมือในวันที่ 15 ตุลาคม 2026 บนชุด docker ทดสอบแยก รอบนี้ ทดสอบครบทุกกรณี (61/61) ไม่มีกรณีที่ไม่ผ่าน พบข้อบกพร่อง 1 รายการ (React hydration error ในหน้ารายงาน) แก้และตรวจซ้ำแล้ว และข้อสังเกตด้านความปลอดภัย 1 รายการ (DEF-10 ไม่ตรวจ Origin ระดับกลาง) แก้แล้วในเวอร์ชัน 1.2 พร้อมเทสต์ใหม่ 6 รายการ — ชุดอัตโนมัติรอบเต็มก่อนแก้ผ่าน 232/232 หลังแก้รันซ้ำ 6 ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (รวมไฟล์ใหม่) ผ่าน 58/58 และควรรันเต็มชุดอีกครั้งก่อนปล่อย

| ตัวชี้วัด | ค่า |
| --- | --- |
| กรณีทดสอบทั้งหมด | 61 |
| ผ่าน — ด้วยชุดอัตโนมัติ | 48 (79%) |
| ผ่าน — ทดสอบทำมือ | 13 (21%) |
| ผ่านแบบมีข้อสังเกต | 0 (0%) |
| ยังไม่ทดสอบ | 0 (0%) |
| ไม่ผ่าน | 0 |
| กรณีลำดับสูงที่ผ่าน / ทั้งหมด | 33 / 33 (รวมที่ผ่านแบบมีข้อสังเกต 0) |
| ข้อบกพร่องเปิดอยู่ (วิกฤต/สูง) | 0 |
| ข้อสังเกตเปิดอยู่ (กลาง) | 0 (DEF-10 แก้แล้ว) |

ข้อสรุป: ผ่านเกณฑ์เสร็จสิ้น (Exit) ของ SIT — กรณีลำดับสูงผ่านครบ 100% ทุกกรณีทดสอบแล้วและผ่าน ไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตค้าง ชุดอัตโนมัติผ่านทั้งหมด เสนอผู้จัดการโครงการอนุมัติเข้าสู่ UAT โดยก่อนใช้กับกองยานจริงให้ล้างข้อมูลเดโมและรันชุดอัตโนมัติเต็มชุดซ้ำบน commit ที่จะปล่อย

# 2. ขอบเขตและสภาพแวดล้อมที่ใช้จริง

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โค้ด | สาขา main commit d73864f |
| ชุดอัตโนมัติ | node:test + tsx, --test-concurrency=1, PostgreSQL 16 ใน container ชั่วคราว (พอร์ต 5433), ฐานข้อมูลสร้างใหม่จาก db/init/*.sql |
| ผลรัน | 232 ผ่าน / 0 ล้มเหลว / 58 ชุดย่อย; ใช้เวลาประมาณ 45 นาที (เครื่องทดสอบช้า ส่วนใหญ่มาจาก bcrypt/การสร้างฐานข้อมูลต่อชุด) |
| ชุดทดสอบทำมือ (15 ต.ค. 2026) | docker compose แยกโปรเจกต์: sitlocal (ข้อมูลเดโม ตัวจำลอง Mailpit ฐานข้อมูลใหม่) และ sitempty (SEED_DEMO=false) พอร์ต 3200/3201 ลบทิ้งแล้ว ไม่แตะข้อมูลจริง |
| ระบบจริง | Ubuntu 24.04 + Docker Compose, https://monitor.lomo2u.com (Caddy + Let's Encrypt), SMTP Brevo 2525, offsite backup แบบดึง (SFTP อ่านอย่างเดียว) |
| ข้อจำกัด | ไม่มีการทดสอบโหลด/เจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ; กรณีเว็บทดสอบด้วยเบราว์เซอร์ในแอป (ความกว้าง 375px และเดสก์ท็อป) ยังไม่ได้ทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ (Safari/Firefox) |

# 3. ผลตามหมวด

| หมวด | กรณี | ผ่านอัตโนมัติ | ผ่านทำมือ/มีข้อสังเกต | ยังไม่ทดสอบ | ไม่ผ่าน | % ที่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การยืนยันตัวตน | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| การยืนยันสองขั้น (2FA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| ผู้ใช้และสิทธิ์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| กองยาน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| คนขับ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| การชาร์จ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| แจ้งเตือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| งานเบื้องหลัง | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| เรียลไทม์ (SSE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| การแจ้งเตือนออกนอกระบบ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| รายงาน | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| บันทึกกิจกรรม | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| ความปลอดภัย | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ฐานข้อมูล | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| สำรองและกู้คืน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| การติดตั้งและเครือข่าย | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| เว็บและการเชื่อมต่อ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| รวม | 61 | 48 | 13 | 0 | 0 | 100% |

# 4. ผลรายกรณีทดสอบ

| รหัส | กรณีทดสอบ | ความสำคัญ | ผล | หลักฐาน / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIT-AUTH-01 | ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-02 | ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-03 | จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ security.test.ts, auth.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-04 | ปลอม X-Forwarded-For ไม่ช่วยหลบการจำกัด | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ security.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-05 | ออกจากระบบและ session ถูกเพิกถอน | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ auth.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-06 | เปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ session ทุกเครื่องหลุด | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ password.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-07 | ลืมรหัสผ่านและรีเซ็ตผ่านลิงก์ครั้งเดียว | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ password.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-08 | คำเชิญผู้ใช้ใหม่ ใช้ได้ครั้งเดียว อายุ 7 วัน | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ invite.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUTH-09 | รหัสตั้งต้น demo1234 ถูกห้ามทุกช่องทาง | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ accounts.test.ts, password.test.ts — ผ่าน |
| SIT-2FA-01 | ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน |
| SIT-2FA-02 | ล็อกอินสองขั้นด้วย challenge | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน |
| SIT-2FA-03 | รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน |
| SIT-2FA-04 | นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน |
| SIT-USR-01 | สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts, data.test.ts — ผ่าน |
| SIT-USR-02 | แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ user-edit.test.ts — ผ่าน |
| SIT-USR-03 | ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1 | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ user-edit.test.ts — ผ่าน |
| SIT-USR-04 | บัญชีที่ใช้ CLI สร้างผู้ดูแลตั้งต้น | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ accounts.test.ts, prompt.test.ts — ผ่าน |
| SIT-VEH-01 | เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน |
| SIT-VEH-02 | รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ paging.test.ts — ผ่าน |
| SIT-VEH-03 | บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน |
| SIT-DRV-01 | จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts, paging.test.ts — ผ่าน |
| SIT-CHG-01 | จัดการสถานีชาร์จ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ stations.test.ts — ผ่าน |
| SIT-CHG-02 | ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน |
| SIT-ALR-01 | รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ mutations.test.ts — ผ่าน |
| SIT-ALR-02 | กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ data.test.ts — ผ่าน |
| SIT-ING-01 | ingest ตรวจ API key และขอบเขต | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ ingest.test.ts — ผ่าน |
| SIT-ING-02 | ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ ingest.test.ts — ผ่าน |
| SIT-ING-03 | ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ส่งทริปเดิม 2 ครั้ง → 201 ทั้งคู่ ได้ 2 แถว; ส่ง driving-events ซ้ำ → accepted 1 ทุกครั้ง (ไม่ซ้ำกัน/รถไม่พบถูกปฏิเสธรายรายการ) — พฤติกรรมตรงการออกแบบ ปรับข้อคาดหวังของกรณีให้ตรงแล้ว (ข้อเสนอแนะ: พิจารณา idempotency key) |
| SIT-JOB-01 | ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์ | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ jobs.test.ts — ผ่าน |
| SIT-JOB-02 | ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้) | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ jobs.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RT-01 | GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ stream.test.ts — ผ่าน |
| SIT-NTF-01 | LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ line.test.ts — ผ่าน |
| SIT-NTF-02 | อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ email-notify.test.ts — ผ่าน |
| SIT-NTF-03 | ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ notify-prefs.test.ts — ผ่าน |
| SIT-NTF-04 | สรุปรายวันทางอีเมล | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ daily-digest.test.ts — ผ่าน |
| SIT-NTF-05 | เตือนล็อกอินผิดซ้ำและเตือนเครือข่ายใหม่ | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ login-alert.test.ts, new-network.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RPT-01 | ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ data.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RPT-02 | ส่งออก Excel | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ export.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RPT-03 | ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ schedules.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RPT-04 | สมมติฐานรายงาน (report-config) | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ report-config.test.ts — ผ่าน |
| SIT-RPT-05 | รถสันดาปและ TCO | ต่ำ | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ ice-tco.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUD-01 | ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUD-02 | audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้ | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน |
| SIT-AUD-03 | ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม | ต่ำ | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ audit.test.ts — ผ่าน |
| SIT-SEC-01 | CSP แบบ nonce และ security headers | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้วบนระบบจริงตอน deploy |
| SIT-SEC-02 | cookie session และ CSRF | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ security.test.ts, origin-guard.test.ts — ผ่าน |
| SIT-SEC-03 | ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ security.test.ts — ผ่าน |
| SIT-SEC-04 | ความลับ 2FA ผูกกับ AUTH_SECRET | กลาง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ twofactor.test.ts — ผ่าน |
| SIT-DB-01 | ตรวจ migration ตอนเริ่ม API | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ schema-check.test.ts — ผ่าน |
| SIT-DB-02 | ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า | สูง | ผ่าน (อัตโนมัติ) | ชุดอัตโนมัติ empty-fleet.test.ts — ผ่าน |
| SIT-DB-03 | schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | สร้างฐาน A จาก db/init และฐาน B จาก schema ก่อน migration 001 (commit f434675^) + รัน migrations 001–012 → pg_dump --schema-only ของทั้งสอง 616 บรรทัดเท่ากัน ต่างเฉพาะโทเคนสุ่มของ pg_dump (เทียบแบบเรียงบรรทัด ไม่นับลำดับคอลัมน์) |
| SIT-BKP-01 | สำรองประจำวันและตรวจไฟล์ | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ production |
| SIT-BKP-02 | ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้ว: ดึง ถอดรหัส และกู้ลงฐานข้อมูลชั่วคราวผ่าน |
| SIT-BKP-03 | กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ไม่ตั้งตัวแปร → กู้ลงฐานข้อมูลใหม่ evmonitor_restore ฐานจริงไม่เปลี่ยน; RESTORE_DB ชื่อเดียวกับฐานจริง → ถูกปฏิเสธ; ตั้ง RESTORE_OVER_LIVE=yes-overwrite-live → ข้อมูลที่แก้หลังสำรองหายตามที่ควร (ทดสอบบนชุดทดสอบ ไม่ใช่ production) |
| SIT-DEP-01 | HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้วบนระบบจริง |
| SIT-DEP-02 | พอร์ตและไฟร์วอลล์ | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้วบนระบบจริง |
| SIT-DEP-03 | อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525) | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้ว: อีเมลเข้ากล่องจริง |
| SIT-DEP-04 | อัปเดตระบบโดยข้อมูลไม่หาย และบริการกลับมา | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ตรวจแล้วระหว่างอัปเดตหลายครั้ง |
| SIT-UI-01 | เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า | สูง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ล็อกอิน admin เปิดทุกหน้า (แดชบอร์ด รถ+รายละเอียด แผนที่ การชาร์จ แจ้งเตือน คนขับ แบตเตอรี่ รายงาน ตั้งค่า บัญชี) ไม่มีคำขอ /api/v1 ที่ล้มเหลว ไม่มี CSP violation ไม่มี NaN/undefined; พบ React error #418 เฉพาะหน้ารายงาน (DEF-09) แก้แล้วและตรวจซ้ำคอนโซลสะอาด |
| SIT-UI-02 | รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live) | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | เปิดหน้าแจ้งเตือนค้างไว้ ส่งแจ้งเตือนใหม่ผ่าน /ingest/alerts → หน้าแสดงรายการใหม่เองภายใน 4 วินาทีโดยไม่โหลดซ้ำ |
| SIT-UI-03 | มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง | กลาง | ผ่าน (ทดสอบทำมือ) | ที่ 375px ทุกหน้าไม่มีแถบเลื่อนแนวนอน (scrollWidth = 375) เมนูเป็น off-canvas และเปิดได้; กองยานว่างเปล่า (SEED_DEMO=false) เปิดแดชบอร์ด รถ แผนที่ การชาร์จ แจ้งเตือน คนขับ แบตเตอรี่ รายงาน ตั้งค่า ไม่มี NaN/พัง ค่าเฉลี่ยแสดง "–" |

# 5. ผลของชุดทดสอบอัตโนมัติรายชุด

| ชุดทดสอบ (suite) | ผล | เวลา (วินาที) |
| --- | --- | --- |
| บัญชีตั้งต้น: ผู้ดูแลคนแรก / รหัสผ่านเดโม | ผ่าน | 3.9 |
| บันทึกกิจกรรม (audit log) | ผ่าน | 5.4 |
| audit log กับการลบผู้ใช้ | ผ่าน | 1.7 |
| auth และสิทธิ์ตามบทบาท | ผ่าน | 2.2 |
| สรุปรายวันทางอีเมล | ผ่าน | 1.6 |
| สรุปรายวัน: กองยานว่างเปล่า | ผ่าน | 1.0 |
| ค่า DIGEST_HOUR_TH | ผ่าน | 0.0 |
| อ่านข้อมูล: ตรงกับ mockup เดิม | ผ่าน | 1.5 |
| อีเมลแจ้งเตือนเหตุการณ์ (job) | ผ่าน | 1.5 |
| ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า (ไม่มีข้อมูลเดโม) | ผ่าน | 2.3 |
| ส่งออก Excel ฝั่ง API และแนบในอีเมลรายงานตามเวลา | ผ่าน | 1.8 |
| จัดการรถสันดาปและ TCO | ผ่าน | 2571.8 |
| กองยานว่างเปล่า | ผ่าน | 11.6 |
| ingest: ระบบภายนอกส่งข้อมูลเข้ามาอัปเดต | ผ่าน | 3.9 |
| ตอบรับคำเชิญ | ผ่าน | 1.9 |
| job ตรวจรถออฟไลน์ | ผ่าน | 4.7 |
| LINE client (Messaging API push) | ผ่าน | 0.0 |
| ส่งแจ้งเตือนใหม่เข้า LINE (job) | ผ่าน | 1.5 |
| การเชื่อมต่อ LINE ในหน้าตั้งค่า (API) | ผ่าน | 1.6 |
| แจ้งเตือนเจ้าของบัญชีเมื่อมีคนล็อกอินผิดซ้ำ | ผ่าน | 3.6 |
| เขียนข้อมูลผ่าน API (ผู้ใช้) | ผ่าน | 4.0 |
| ipPrefix | ผ่าน | 0.0 |
| แจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจากเครือข่ายใหม่ | ผ่าน | 2.0 |
| เปิด/ปิดอีเมลแจ้งเตือนรายบุคคล | ผ่าน | 2.7 |
| แบ่งหน้าฝั่ง API | ผ่าน | 1.9 |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน / ลืมรหัสผ่าน | ผ่าน | 4.1 |
| askHidden (ถามรหัสผ่านโดยไม่แสดงตัวอักษร) | ผ่าน | 0.0 |
| สมมติฐานของรายงาน | ผ่าน | 1.6 |
| สมมติฐานในกองยานว่างเปล่า | ผ่าน | 1.1 |
| คำนวณเวลาส่งถัดไป (เวลาไทย) | ผ่าน | 0.0 |
| ตั้งเวลาส่งรายงาน (API + job) | ผ่าน | 1.7 |
| วันที่เวลาไทย (ชื่อไฟล์) | ผ่าน | 0.0 |
| ตรวจว่าฐานข้อมูลรัน migration ครบ | ผ่าน | 1.3 |
| การจำกัดการเดารหัสผ่าน | ผ่าน | 5.8 |
| ส่วนหัวความปลอดภัยของ API | ผ่าน | 1.3 |
| จัดการสถานีชาร์จ | ผ่าน | 2.8 |
| สถานีชาร์จในกองยานว่างเปล่า | ผ่าน | 1.1 |
| เรียลไทม์ (SSE /stream) | ผ่าน | 3.4 |
| TOTP (RFC 6238) และการปิดผนึก | ผ่าน | 0.0 |
| 2FA ทั้งขั้นตอน (API) | ผ่าน | 2.4 |
| 2FA: ปิด/สร้างรหัสสำรองใหม่/ผู้ดูแลรีเซ็ต | ผ่าน | 3.0 |
| นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล | ผ่าน | 1.9 |
| แก้ไขผู้ใช้ (เปลี่ยนบทบาท / เปิด-ปิดบัญชี) | ผ่าน | 2.3 |

รวม 43 ชุดระดับบนสุด (58 ชุดรวมชุดย่อย) 232 การทดสอบ ผ่านทั้งหมด

# 6. ข้อบกพร่องและประเด็นที่พบระหว่างการทดสอบรวมระบบ

ประเด็นต่อไปนี้พบจากการทดสอบกับระบบที่ติดตั้งจริงและการทดสอบรวมระบบระหว่างพัฒนา แก้ไขแล้วทั้งหมด และมีเทสต์หรือขั้นตอนตรวจป้องกันการเกิดซ้ำตามที่ระบุ

| รหัส | ประเด็นที่พบ | ระดับ | การแก้ไข | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | เข้าเว็บด้วยไอพีล้วนไม่ได้ เพราะไคลเอนต์ไม่ส่ง SNI | สูง | ตั้ง default_sni ใน Caddyfile; ภายหลังใช้โดเมนจริง | ปิด |
| DEF-02 | ส่งอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ (ผู้ให้บริการคลาวด์บล็อกพอร์ต 25/465/587) | สูง | เปลี่ยนเป็น Brevo พอร์ต 2525 และเพิ่ม IP ที่อนุญาต; เพิ่มขั้นตอนตรวจ SMTP | ปิด |
| DEF-03 | งานเบื้องหลังหนึ่งพัง (เช่น คอลัมน์ขาด) ทำให้ตรวจรถออฟไลน์หยุด | สูง | แยกงานด้วย step() และมีเทสต์ | ปิด |
| DEF-04 | ค่า 0 ถูกแทนด้วยค่าเริ่มต้นเพราะใช้ ¦¦ ในการตั้งค่า | กลาง | ใช้ ?? และมีเทสต์ (ตั้ง 0 = ปิดงาน) | ปิด |
| DEF-05 | บัญชีดึงไฟล์สำรอง (evpull) เข้าไม่ได้เพราะ shell เป็น nologin | กลาง | ตั้ง shell เป็น /bin/sh ร่วมกับบังคับคำสั่ง sftp อ่านอย่างเดียว | ปิด |
| DEF-06 | OpenSSH บน Windows ปฏิเสธกุญแจเพราะสิทธิ์ไฟล์ถูกสืบทอดให้ผู้ใช้อื่น | กลาง | ตัดการสืบทอดด้วย icacls ให้เหลือเจ้าของ/ผู้ดูแล/SYSTEM บันทึกไว้ใน db/README.md | ปิด |
| DEF-07 | สคริปต์ PowerShell 5.1: ต้อง UTF-8 BOM, pipe ใส่ CRLF ทำให้ sftp อ่านคำสั่งผิด | กลาง | ใช้ไฟล์คำสั่ง LF และบันทึกสคริปต์เป็น UTF-8 BOM | ปิด |
| DEF-09 | หน้ารายงานเกิด React hydration error #418 ในคอนโซล (เวลา "พิมพ์เมื่อ" คำนวณตอน render ต่างกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเบราว์เซอร์) | ต่ำ | ตั้งเวลาหลัง mount และก่อนพิมพ์ (beforeprint) ใน reports/page.tsx — ตรวจซ้ำ คอนโซลสะอาด | ปิด |
| DEF-10 | API ไม่ตรวจ Origin/Content-Type ของคำขอแก้ข้อมูล: คำขอ POST ที่มี Origin ต่างไซต์และ cookie ถูกต้องได้ 200 (ป้องกัน CSRF พึ่ง SameSite=Lax ของเบราว์เซอร์อย่างเดียว) | กลาง | เพิ่ม originGuard ตรวจ Sec-Fetch-Site/Origin ของคำขอแก้ข้อมูลที่ใช้ cookie (ตัวเลือก ALLOWED_ORIGINS) + เทสต์ origin-guard.test.ts; ตรวจซ้ำผ่านพร็อกซีเว็บและเบราว์เซอร์จริง | ปิด |
| DEF-08 | บันทึกซ้ำแถวเอกสารใน api/README.md จากสคริปต์ชื่อซ้ำ | ต่ำ | ลบแถวซ้ำ และกำหนดให้ใช้ชื่อสคริปต์ชั่วคราวไม่ซ้ำ | ปิด |

# 7. ข้อเสนอแนะและงานค้าง

- หลังนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริง ตรวจว่าการแก้ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ผ่าน Caddy→เว็บ→API ทำงานปกติ (ตัวเลือก ALLOWED_ORIGINS ถ้าเปิดหลายโดเมน); พิจารณา idempotency key ให้ ingest ทริป/เหตุการณ์ (ข้อสังเกตจาก SIT-ING-03)

- ทำ regression ชุดอัตโนมัติเต็มชุดอีกครั้งหลังแก้ไขใด ๆ และก่อนปล่อยทุกครั้ง

- เพิ่มเทสต์ end-to-end ผ่านเบราว์เซอร์ (เช่น Playwright) สำหรับเส้นทางหลักเพื่อลดงานทำมือ

- วางแผนทดสอบโหลดและทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายสู่ผู้ใช้จำนวนมาก

- ล้างข้อมูลเดโมและหยุดตัวจำลองก่อนใช้กับกองยานจริง ก่อนเริ่ม UAT ให้เตรียมบัญชี/ข้อมูลทดสอบตามแผน UAT

# 8. การอนุมัติ

| บทบาท | ชื่อ | ลายมือชื่อ | วันที่ | ผลการพิจารณา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้นำการทดสอบ |  |  |  | ☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ |
| ผู้พัฒนาหลัก |  |  |  | ☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ |
| ผู้จัดการโครงการ |  |  |  | ☐ อนุมัติเข้า UAT ☐ ยังไม่อนุมัติ |